УТВЕРЖДАЮ

Глава Октябрьского муниципального

образования                   Е.В.Тишина

15 февраля  2011 г.

ПЛАН     МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению паводковых вод в 2011 году в

Октябрьском  МО

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии по обеспечению пропуска паводковых вод 2011 г. | 15. 02. 2011г. | А.В. Комаров- заместитель главы МО |
| 2 | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации паводковых явлений , уточнение состава сил и средств , привлекаемых на противопаводковые мероприятия , с учреждениями и организациями . | 24. 02. 2011г | А.В. Комаров- заместитель главы МО руководители учреждений |
| 3 | Подготовка распорядительных документов (об охране имущества граждан , охране окружающей среды и т.д) | 25. 02. 2011г | А.В. Комаров- заместитель главы МО |
| 4 | Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности планов мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод | 26. 02. 2011г | Е.В. Тишина – глава МО |
| 5 | Проведение осмотра мостов , плотин гидротехнических сооружений | 26. 02. 2011г | А.В. Комаров- заместитель главы МО |
| 6 | Определить места объезда и подготовить объездные маршруты для автотранспорта на дорогах поселения | 05.03.2011г. | Е.В. Тишина – глава МО Главы КФХ |
| 7 | В период прохождения паводка запретить проезд всех видов транспорта по затопленным мостам и плотинам | Весь период паводка | Е.В. Тишина – глава МО |
| 8 | Установить на время паводка круглосуточные дежурства аварийно-спасательных бригад | 20 03.2011г. | Е.В. Тишина – глава МО |
| 9 | Осмотр и очистка от снега , мусора и посторонних предметов отверстий мостов и водопропускных труб местного значения. | 10.03.2011г. | А.В. Комаров- заместитель главы МО |
| 10 | Выполнение защиты системы водоснабжения , обеспечение питьевой водой население , создание запаса хлоросодержащих реагентов | 05.03.2011г. | Е.В. Тишина – глава МО Е.М. Краснова –врач врачебной амбулатории |
| 11 | Закончить необходимые работы по ремонту гидротехнических сооружений и мостов, водопропусков под дорожными плотинами | 10.03.2011г. | Е.В. Тишина – глава МО С.К. Кузьмин –глава КФХ |
| 12 | Выполнить санитарную очистку возмож- но затопляемых территорий | 14.03.2011г. | Е.М. Краснова – врач врачебной амбулатории С.К.Кузьмин – глава КФХ |
| 13 | Назначить ответственных за состояние гидро- технических сооружений, находящихся на территории МО, в том числе бесхозных, для организации контроля за их подготовкой к пропуску паводка и безаварийному пропуску паводковых вод | 01.03.2011г. | А.В.Комаров – заместитель главы МО |
| 14 | Обеспечить постоянное и своевременное информирование населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | Весь период | А.В.Комаров – заместитель главы МО |

Глава Октябрьского

муниципального образования                                         Е.В.Тишина