|  |  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации Лысогорского муниципального района Девличаров С.А. « ___» ___________2013 года |
| --- | --- | --- |

График разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения                               Октябрьского муниципального образования

Лысогорского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Октябрьского муниципального образования | не позднее 10 апреля 2013 г. | И.о. заместителя главы МО Комаров А.В. |
| 2 | Принять решение о разработке схем и изыскать источник финансирования (Постановление администрации МО о разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения) | 02 апреля 2013 г. | Глава МО Тишина Е.В. |
| 4 | Разместить на официальном сайте администрации Октябрьского МО уведомление о начале разработки схем. | не позже 3-х дней с даты начала разработки схем (поступления уведомления в администрацию), до 05 апреля 2013 г. | Глава МО Тишина Е.В. |
| 5 | Разослать запросы и собрать необходимую информацию. | в течение 14 календарных дней с даты получения запроса до 12 апреля 2013 г. | И.о. заместителя главы МО Комаров А.В |
| 6 | Разработать схемы | до 16 апреля 2013 г. | Глава МО Тишина Е.В. |
| 7 | Сдача проектов схем | (через 1 рабочий день после завершения разработки) до 17 апреля 2013 г. | И.о. заместителя главы МО Комаров А.В |
| 8* | Согласовать проекты схем | (1 неделя) до 21 апреля 2013 г. | И.о. заместителя главы МО Комаров А.В |
| 9* | Разместить на официальном сайте администрации проектов схем в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели) | в течение 15 календарных дней с даты поступления схем на рассмотрение, до 23 апреля 2013 г. | И.о. заместителя главы МО Комаров А.В |

| 12* | Разместить информацию о месте проведения публичных слушаний на официальном сайте администрации МО | за 7 дней до проведения публичных слушаний 23 апреля 2013 г. | И.о. заместителя главы МО Комаров А.В |
| --- | --- | --- | --- |
| 13* | Организовать и провести публичные слушания | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока предоставления предложений до 24 апреля 2013 г. | Глава МО Тишина Е.В. |
| 14* | Разместить результаты проведения и протоколы публичных слушаний на официальном сайте администрации | (не более 3 дней с даты проведения публичных слушаний) 25 апреля 2013 г. | И.о. заместителя главы МО Комаров А.В |
| 15 | Принятие решения главой администрации МО об утверждении схем ( Постановление) | в течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний 29 апреля 2013 г. | Глава МО Тишина Е.В. |
| 16 | Разместить схемы на официальном сайте администрации МО (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели) | в течение 15 дней с даты утверждения схем до 06 мая 2013 г | И.о. заместителя главы МО Комаров А.В |

Глава  Октябрьского

муниципального образования                                                  Е.В.Тишина

ИНФОРМАЦИЯ

О месте проведения публичных слушаний по утверждению схем водоснабжения и водоотведения Октябрьского муниципального образования

Лысогорского муниципального района

Саратовской области

Публичные слушания  по утверждению схем водоснабжения и водоотведения Октябрьского муниципального образования   Лысогорского муниципального района  Саратовской области  состоятся в здании

Октябрьского сельского Дома культуры 23 апреля 2013 года в 10. 00.

Администрация Октябрьского МО