|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****ЛЫСОГОРСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  **№ 06****от 20 января 2022г. п.Октябрьский** |

|  |
| --- |
|  **О внесении изменений в постановление от 27.10.2021 года № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2022-2024 годы».** |

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»,Уставом Октябрьского муниципального образования, администрация Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Октябрьского муниципального образования от 27.10.2021 года № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2022-2024 годы» (далее Программа):

1.1. Изложить Приложение № 1«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2022-2024 годы» к Программе в редакции согласно приложению

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Е.В. Тишина**

***Приложение № 1***

***к постановлению администрации Октябрьского муниципального образования***

***Лысогорского муниципального района Саратовской области***

***№ 06 от 20 января 2022 года.***

***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА***

**«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2022-2024 годы».**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование Программы*** | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района на 2022-2024 годы». (далее – Программа) |
| ***Основание для разработки Программы*** | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы" |
| ***Заказчик программы*** | Администрация Октябрьского муниципального образования |
| ***Основной разработчик Программы*** | Администрация Октябрьского муниципального образования |
|  |  |
| ***Цель и задачи Программы*** | Цель Программы:- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;Задачи Программы:- ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния. |
| ***Целевые индикаторы и показатели Программы*** | Индикаторами и показателями Программы являются:- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них |
| ***Сроки реализации Программы*** | 2022- 2024 годы |
| ***Исполнители основных мероприятий Программы*** | Организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| ***Объем и источники финансирования Программы*** | Общий объем финансирования мероприятий из средств бюджета Октябрьского муниципального образования, рублей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **3 612 951, 00**  | **836 249,00** | **861 336,00** |

 |
| ***Перечень программных мероприятий*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2022 год – 3 612 951,00 рублей** |
|  | ***Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»- 2 802 000,00.******Основное мероприятие « Содержание дорог» -810 951,00.*****пос. Октябрьский****2 344 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»: 1 944 000,00 рублей.***-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на участках***:***  1) ул. Луговая- 1350 кв. м**, 810 000,00 рублей;**2) 1 проезд от дома № 1 по ул. Луговая до дома № 5 по ул. Солнечная- 675 кв. м, **405 000,00 рублей.** - Устройство дороги с асфальтобетонным покрытием на участке: 1 проезд от дома № 1 по ул. Степная до дома № 3 по ул. Почтовая– 455 кв. м, **729 000,00 рублей**. Срок выполнения работ – май-сентябрь.**2. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - **400 000,00 рублей:** - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 300 000,00 рублей. Срок выполнения работ: январь – март, ноябрь-декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 100 000,00 рублей. Срок выполнения работ: апрель-октябрь.**пос. Первомайский****473 000,00 рублей.****1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»: 273 000,00 рублей.***-грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твердого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Первомайская от дома № 5 до дома № 7, от дома № 23 до дома № 36– 1575 кв. м, **273 000 ,00 рублей**. Срок выполнения работ: май- сентябрь.**2. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - **200 000,00 рублей:** - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 150 000,00 рублей. Срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.-летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 50 000,00 рублей. Срок выполнения работ: апрель-октябрь.**с.Юнгеровка****756 951, 00 рублей.****1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»:*** ***546 000, 00 рублей.***- устройство дороги с асфальтобетонным покрытием ул. Центральная (часть) подъезд к школе-саду- 344 кв. м, **546 000,00 рублей**. Срок выполнения работ: май- сентябрь.**2. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - **210 951,00 рублей.** - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 150 000,00 рублей. Срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь. - летнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 60 951,00 рубль. Срок выполнения работ: апрель-октябрь.**с. Ковыловка****39 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие *«Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельских поселений Саратовской области за счёт средств областного дорожного фонда»:*** ***39 000,00 рублей.*** - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия, с отсыпкой из местных материалов по ул. Прудовая – 22 500 кв. м, **39 000,00 рублей**. Срок выполнения работ: май-сентябрь. |
| **2023 год – 836 249,00 рублей** |
| 1. **Основное мероприятие « Содержание дорог» - 836 249,00 руб.**

**пос. Октябрьский****380 249, 00 рублей.****1. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - 380 249,00 рублей: - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Садовая-280 249, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 100 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.**пос. Первомайский****200 000,00 рублей.****1. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - 200 000,00 рублей: - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Первомайская – 160 000, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 40 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.**с.Юнгеровка****210  000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - 210 000,00 рублей: - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Центральная – 170 000, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 40 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.**с. Ковыловка****46 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие*****«Содержание дорог»*** - 46 000,00 рублей: - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Прудовая – 37 000, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 9 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь. |
| **2024 год – 861 336,00 рублей** |
| 1. **Основное мероприятие « Содержание дорог» - 861 337,00 руб.**

**пос. Октябрьский****400 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие** **«Содержание дорог» - 400 000,00 рублей:** ***«Содержание дорог»*** - 400 000,00 рублей: - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Школьная -300 000, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 100 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.**пос. Первомайский****190 336,00 рублей.****1. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - 190 336,00 рублей: - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Первомайская – 150 336, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 40 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.**с.Юнгеровка****262 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие** ***«Содержание дорог»*** - 262 000,00 рублей: - грейдирование автомобильных дорог, не имеющих твёрдого покрытия с отсыпкой из местных материалов по улице Центральная – 222 000, 00 рублей, срок выполнения работ: май-сентябрь;- зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования - 40 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь.**с. Ковыловка****9 000, 00 рублей.****1. Основное мероприятие** **«Содержание дорог» - 9 000,00 рублей:** - зимнее содержание внутри поселковых дорог общего пользования – 9 000,00 рублей; срок выполнения работ: январь- март, ноябрь- декабрь. |

 |
| ***Ожидаемые конечные результаты реализации Программы*** | Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Октябрьского муниципального образования, а также создание комфортной среды для проживания населения. |

**1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Октябрьского муниципального образования составляет: 14,5 км. Качество дорог – важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие современной дорожной инфраструктуры – необходимое условие социально – экономического развития поселения.

**2. Цель и задачи Программы**

 Цель Программы – улучшение качества автомобильных дорог и снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение срока службы дорожных покрытий.

 Основной задачей настоящей Программы является ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния.

**3. Ресурсное обеспечение Программы**

 Общий объем финансирования мероприятий из средств бюджета Октябрьского муниципального образования: на 2022 год – 3 612 951,00рублей, на 2023 год – 836 249,00рублей, на 2024 год – 861 336,00рублей.

**4**.**Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения**

 Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Октябрьского муниципального образования.

 Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому исполнению средств бюджета муниципального образования.

 Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством РФ.

 Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

**5.Оценки эффективности социально-экономических последствий реализации Программы**

 Реализация настоящей Программы позволит улучшить состояние дорожной сети Октябрьского муниципального образования Лысогорского муниципального района. В таблице представлены данные, отражающие улучшение качества автомобильных дорог.

**Сведения о показателях (индикаторах) Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **2022** |  **2023** |  **2024** |
| **Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км** | **1,1** | **0,1** | **0,1** |

 Ремонт автомобильных дорог позволит эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы.

**Глава администрации Е.В. Тишина**