**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28 февраля 2019года. № 07 п.Октябрьский**

 **Об образовании паводковой комиссии.**

 В целях организованного пропуска паводковых вод в текущем году, обеспечение надлежащей деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности животных, дорог, мостов и других гидротехнических сооружений, выполнения намеченных предпаводковых мероприятий на территории Октябрьского муниципального образования:

1. Образовать паводковую комиссию в составе:

Тишина Е.В. – глава администрации Октябрьского МО;

Трифонов А.А. – слесарь газовой службы (по согласованию);

Кузьмин С.К. – глава фермерского хозяйства (по согласованию);

Ковальская Н.В. – глава фермерского хозяйства (по согласованию). Краснова Е.М. – врач общей практики Октябрьской врачебной амбулатории (по согласованию);

1. Установить, что решение паводковой комиссии по вопросам обеспечения безопасности пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для руководителей организаций и учреждений на территории муниципального образования, независимо от ведомственной подчинённости и форм собственности.
2. Комиссии разработать и утвердить мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод в 2019 году с указанием ответственных лиц и сроков проведения мероприятий. (План мероприятий прилагается).

Глава администрации Е.В.Тишина

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации Октябрьского**

**муниципального образования**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Тишина.**

**28 февраля 2019 года.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по обеспечению пропуска паводковых вод в 2019 году в**

**Октябрьском муниципальном образовании**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятий*** | ***Сроки исполнения*** | ***Ответственные исполнители*** |
| 1. | Создание комиссии по обеспечению пропуска паводковых вод в 2019 году. | 01.03.2019 г. | Е.В.Тишина – глава администрации МО |
| 2. | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации паводковых явлений, уточнение состава сил и средств, привлекаемых на противопаводковые мероприятия, с учреждениями и организациями. | 01.03.2019 г. | Е.В.Тишина – глава администрации МО руководители учреждений |
| 3. | Подготовка распорядительных документов (об охране имущества граждан, охране окружающей среды и т.д.) | 05.03.2019 г. |  Е.В.Тишина – глава администрации МО |
| 4. | Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности планов мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод. | 05.03.2019 г. | Е.В.Тишина - глава администрации МО |
| 5. | Проведение осмотра мостов, плотин, гидротехнических сооружений. | 14.03.2019 г. |  Е.В.Тишина – глава администрации МО |
| 6. | Определить места объезда и подготовить объездные маршруты для автотранспорта на дорогах поселения. | 15.03.2019 г. | Е.В.Тишина - глава администрации МО, главы КФХ |
| 7. | В период прохождения паводка запретить проезд всех видов транспорта по затопленным мостам и плотинам. | Весь период паводка | Е.В.Тишина - глава администрации МО |
| 8. | Установить на время паводка круглосуточные дежурства аварийно-спасательных бригад. | 20.03.2019 г.  | Е.В.Тишина - глава администрации МО |
| 9. | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий мостов и водопропускных труб местного значения. | 05.03.2019 г. |  Е.В.Тишина – глава администрации МО |
| 10. | Выполнение защиты системы водоснабжения, обеспечение питьевой водой населения, создание хлорсодержащих реагентов. | 15.03.2019 г. | Е.В.Тишина - глава администрации МО, Е.М.Краснова – врач врачебной амбулатории |
| 11. | Закончить необходимые работы по ремонту гидротехнических сооружений и мостов, водопропусков под дорожными плотинами. | 20.03.2019 г. | Е.В.Тишина - глава администрации МО, С.К. Кузьмин – глава КФХ |
| 12. | Выполнить санитарную очистку возможно затопляемых территорий. | 20.03.2019 г. | Е.М.Краснова – врач врачебной амбулатории, Л.В.Сигайло – глава КФХ |
| 13. | Назначить ответственных за состояние гидротехнических сооружений, находящихся на территории МО, в том числе бесхозных, для организации контроля за их подготовкой к прохождению паводка и безаварийному пропуску паводковых вод.  | 15.03.2019 г. |  Е.В.Тишина – глава администрации МО |
| 14. | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения во время паводка. | Весь период. | Т.М.Гришина – специалист 1-й категории администрации МО |