**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**От 24 февраля 2012года. № 6 – Р**

 **Об образовании паводковой комиссии.**

 В целях организованного пропуска паводковых вод в текущем году , обеспечение надлежащей деятельности хозяйственных отраслей , безопасности жизни людей , сохранности животных, дорог, мостов и других гидротехнических сооружений, выполнения намеченных предпаводковых мероприятий на территории Октябрьского муниципального образования :

1. Образовать паводковую комиссию в составе :

Комаров А.В. – заместитель главы Октябрьского МО;

Трифонов А.А. – слесарь газовой службы (по согласованию);

Кузьмин С.К. – глава фермерского хозяйства ( по согласованию);

Зубрилин В.А. – глава фермерского хозяйства ( по согласованию).

Члены комиссии:

Севастьнов А.И. – глава фермерского хозяйства ( по согласованию);

Исаев С.А. – глава фермерского хозяйства( по согласованию);

Ковальский Г.Н. – глава фермерского хозяйства ( по согласованию);

Краснова Е.М. – главный врач Октябрьской врачебной амбулатории ( по согласованию);

Алиев М.А. – глава фермерского хозяйства ( по согласованию).

1. Установить , что решение паводковой комиссии по вопросам обеспечения безопасности пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка являются обязательными для руководителей организаций и учреждений на территории муниципального образования , независимо от ведомственной подчинённости и форм собственности.
2. Комиссии разработать и утвердить мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод в 2012 году с указанием ответственных лиц и сроков проведения мероприятий . ( План мероприятий прилагается ).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Октябрьского

муниципального образования Е.В.Тишина

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава Октябрьского муниципального**

**Образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Тишина.**

**24 февраля 2012 года.**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**По обеспечению пропуска паводковых вод в 2012 году в**

**Октябрьском муниципальном образовании**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Создание комиссии по обеспечению пропуска паводковых вод в 2012 году. | 24.02.2012г. | А.В.Комаров – заместитель главы МО |
| 2. | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации паводковых явлений, уточнение состава сил и средств, привлекаемых на противопаводковые мероприятия, с учреждениями и организациями. | 27.02.2012г. | А.В.Комаров – заместитель главы МО,руководители учреждений |
| 3. | Подготовка распорядительных документов (об охране имущества граждан, охране окружающей среды и т.д.) | 01.03.2012г. | А.В.Комаров – заместитель главы МО |
| 4. | Представление в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности планов мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод. | 01.03.2012г. | Е.В.Тишина - глава МО |
| 5. | Проведение осмотра мостов , плотин, гидротехнических сооружений. | 01.03.2012г. | А.В.Комаров – заместитель главы МО |
| 6. | Определить места объезда и подготовить объездные маршруты для автотранспорта на дорогах поселения. | 05.03.2012г. | Е.В.Тишина - глава МО, главы КФХ |
| 7. | В период прохождения паводка запретить проезд всех видов транспорта по затопленным мостам и плотинам. | Весь период паводка | Е.В.Тишина - глава МО |
| 8. | Установить на время паводка круглосуточные дежурства аварийно-спасательных бригад. | 20.03.2012г.  | Е.В.Тишина - глава МО |
| 9. | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий мостов и водопропускных труб местного значения. | 12.03.2012г. | А.В.Комаров – заместитель главы МО |
| 10. | Выполнение защиты системы водоснабжения, обеспечение питьевой водой населения, создание хлорсодержащих реагентов. | 05.03.2012г. | Е.В.Тишина - глава МО, Е.М.Краснова – главный врач врачебной амбулатории |
| 11. | Закончить необходимые работы по ремонту гидротехнических сооружений и мостов, водопропусков под дорожными плотинами. | 12.03.2012г. | Е.В.Тишина - глава МО, С.К Кузьмин – глава КФХ |
| 12. | Выполнить санитарную очистку возможно затопляемых территорий. | 14.03.2012г. | Е.М.Краснова –главный врач врачебной амбулатории, С.К.Кузьмин – глава КФХ |
| 13. | Назначить ответственных за состояние гидротехнических сооружений, находящихся на территории МО, в том числе бесхозных, для организации контроля за их подготовкой к прохождению паводка и безаварийному пропуску паводковых вод.  | 01.03.2012г. | А.В.Комаров – заместитель главы МО |
| 14. | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения во время паводка. | Весь период. | А.В.Комаров – заместитель главы МО |